**Semestre 2022 II**

**Gestión de la Configuración del Software**

**SOLICITUDES DE CAMBIO**

**SEMANA 6**

Un dibujo de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza baja

**INFORMACIÓN BÁSICA**

1. **Grupo: 3**
   1. Ampuero Donayre , Germán
   2. Angeles Bocangel , Manuel Moises
   3. Cardenas Ramirez , Jean Carlo
   4. Huerta Villalta , Jasmin Amparo
   5. Pairazaman Arias , Oscar Eduardo
   6. Rojas Gala , Nicolas Alonso
   7. Solano Otiniano , Lucia Alejandra
2. **Nombre del Proyecto: App Comedor UNMSM (ACU)**
3. **Defina 5 solicitudes de cambio de su proyecto:**

**Formato de solicitud de cambio**

| **Campo** | **Descripción** |
| --- | --- |
| **Fecha de creación** |  |
| **Id del Sistema** |  |
| **Fuente (Persona que ha identificado la necesidad del cambio-Stakeholder)** |  |
| **Autor (Autoriza el cambio)** |  |
| **Descripción:** |  |
| **Justificación:** |  |



| **Campo** | **Descripción** |
| --- | --- |
| Fecha de creación | 21/10/2022 |
| Id del Sistema | App Comedor UNMSM |
| Fuente | Oficina General del Bienestar Universitario (abajo, ponerle el lider) |
| Autor | Jefe del Proyecto (H.V., J.) (arriba, arreglar el sector adecuado) |
| Descripción: | Cambiar presentación del menú del Comedor por sedes |
| Justificación: | Añadir una opción para proporcionar diferenciación de la localidad en la que se encuentra ubicada la sede del comedor referente, ya sea limitando únicamente la aplicación al comedor a la sede de la ciudad universitaria (informando al usuario a utilizar) o agregando una especificación de sede al inicio de la reserva del ticket.  Debido a que dos sedes presentan con el servicio de reserva y atención con ticket, incluyendo la existencia de una diferenciación de horarios en determinados turnos, es necesario la existencia de una segregación entre ambos o la limitación de la aplicación. |



| **Campo** | **Descripción** |
| --- | --- |
| Fecha de creación | 21/10/2022 |
| Id del Sistema | App Comedor UNMSM |
| Fuente | Oficina General del Bienestar Universitario |
| Autor | Jefe del Proyecto (H.V., J.) |
| Descripción: | Presentar porcentaje de favoritismo en los menús del día |
| Justificación: | Añadir un gráfico de barras o circular para proporcionar diferenciación entre los platos, ayudará a que se hagan más o menos platos del menú para mejorar el bienestar universitario. |



| **Campo** | **Descripción** |
| --- | --- |
| Fecha de creación | 21/10/2022 |
| Id del Sistema | App Comedor UNMSM |
| Fuente | Oficina General del Bienestar Universitario |
| Autor | Jefe del Proyecto (H.V., J.) |
| Descripción: | Mostrar el índice de valor nutricional del plato del dia |
| Justificación: | Añadir una ventana emergente que tenga un listado de los valores nutricionales del plato, esto es para mantener informado a los estudiantes sobre lo que están ingiriendo y ser transparentes con la dieta que recomiendan los nutricionistas. |



| **Campo** | **Descripción** |
| --- | --- |
| Fecha de creación | 21/10/2022 |
| Id del Sistema | App Comedor UNMSM |
| Fuente | Oficina General del Bienestar Universitario |
| Autor | Jefe del Proyecto (H.V., J.) |
| Descripción: | Agregar un campo Sede a la BD |
| Justificación: | Agregar un campo “Sede” a la BD el cuál permitirá tener un manejo más exacto de las porciones en las distintas localidades que la universidad tiene. |



| **Campo** | **Descripción** |
| --- | --- |
| Fecha de creación | 21/10/2022 |
| Id del Sistema | App Comedor UNMSM |
| Fuente | Oficina General del Bienestar Universitario |
| Autor | Jefe del Proyecto (H.V., J.) |
| Descripción: | Mostrar barra de progreso con los tickets restantes |
| Justificación: | Añadir una barra de progreso que muestre los tickets que se han ido generando y tenga como tope un aproximado de la cantidad de tickets máximo que se puede generar por día. |